Persona 5 — Frontend Navegación e Integración

Rol

Responsable de la navegación general y conexión básica entre pantallas.

Objetivo

Hacer que la app tenga flujo usable:

- splash o inicio

- login

- registro

- pantalla principal

- validación de sesión activa

Herramientas que debe instalar

- Android Studio

- Git

- Emulador o celular

Estructura que debe usar

frontend-android/
└── app/src/main/java/com/eventra/app/
    ├── activities/
    │   ├── MainActivity.java
    │   ├── LoginActivity.java
    │   ├── RegisterActivity.java
    │   └── ProfileActivity.java
    └── utils/
        └── SessionManager.java

Qué debe programar sí o sí

Navegación

- pasar de login a registro

- pasar de registro a login

- pasar de login a pantalla principal

- detectar si ya existe token guardado

Pantalla principal

Crear una MainActivity sencilla que funcione como inicio tras login.

Validación de sesión

Al abrir la app:

- si hay token, entrar a MainActivity

- si no hay token, ir a LoginActivity

Qué debe probar

- cambio correcto entre actividades

- sesión persistente

- que no se rompa el flujo

- que la app abra donde corresponde según el token

Qué debe entregar

- navegación funcional

- pantalla principal básica

- validación de sesión activa

- integración con login

Checklist final de Persona 5

- Instaló Android Studio

- Creó MainActivity

- Configuró navegación entre login y registro

- Configuró navegación hacia pantalla principal

- Validó sesión guardada

- Probó flujo completo de apertura de app

- Corrigió errores de navegación

- Subió avances a GitHub

Reglas generales para todos

1. Todos deben usar GitHub

Cada uno debe subir avances ordenados.
Nada de tener código solo en el computador local, porque eso es gestión de riesgo versión estudiantil.

2. No trabajar “a ojo”

Antes de conectar frontend con backend, deben acordar:

- nombre de endpoints

- estructura del JSON

- puertos

- respuestas de error

3. Cada backend debe probar primero en Postman

Primero funciona en Postman.
Después se conecta a Android.
Ese orden evita perder tiempo persiguiendo fantasmas.

4. Mantener nombres claros

Ejemplos correctos:

- authController.js

- userRoutes.js

- LoginActivity.java

- SessionManager.java

Nada de nombres raros como:

- prueba1.js

- nuevofinalahorasiiii.js

Orden recomendado de ejecución del equipo

Fase 1

- Persona 1 levanta backend-auth

- Persona 2 levanta backend-user

Fase 2

- Persona 3 hace registro

- Persona 4 hace login

Fase 3

- Persona 5 integra navegación y flujo

Fase 4

- pruebas conjuntas

- corrección de errores

- ajuste de contrato API-frontend

Entregables mínimos por persona

Persona 1

Microservicio Auth funcionando con registro y login.

Persona 2

Microservicio User funcionando con perfil y edición.

Persona 3

Pantalla de registro conectada.

Persona 4

Pantalla de login conectada y guardando token.

Persona 5

Navegación funcional y sesión persistente.