Acta de Constitución del Proyecto

Proyecto: Eventra

1. Introducción

La presente Acta de Constitución formaliza el inicio del proyecto Eventra, una aplicación móvil orientada a la gestión y participación en eventos deportivos de running. Este documento establece los lineamientos generales del proyecto, incluyendo su propósito, alcance, objetivos, entregables, riesgos, restricciones y actores involucrados.

Su función principal es servir como base de aprobación y referencia para la planificación, ejecución, seguimiento y control del proyecto dentro del contexto académico y técnico en el que se desarrolla.

2. Información general del proyecto

Nombre del proyecto: Eventra
Tipo de proyecto: Desarrollo de aplicación móvil
Área de aplicación: Gestión de eventos deportivos de running
Metodología de desarrollo: Scrum
Plataforma principal: Android
Arquitectura: Microservicios
Responsable del proyecto: Daniel, Anthony, Wilson, Jesús y Juan
Naturaleza del proyecto: Académico con orientación a producto funcional

3. Propósito del proyecto

El proyecto Eventra tiene como propósito diseñar y desarrollar una aplicación móvil que permita a los usuarios registrarse, iniciar sesión, gestionar su perfil personal y deportivo, consultar eventos deportivos, inscribirse a ellos y, en fases posteriores, realizar seguimiento de actividad física mediante funcionalidades de geolocalización, tiempo y distancia.

Eventra busca consolidar en una sola solución tecnológica los procesos más relevantes asociados a la experiencia de participación en eventos de running, ofreciendo una plataforma organizada, segura y escalable.

4. Justificación

En el entorno actual, los usuarios que participan en actividades deportivas y eventos de running suelen enfrentar dificultades relacionadas con la dispersión de la información, la falta de centralización de procesos y la ausencia de herramientas móviles orientadas específicamente a su experiencia.

Eventra surge como respuesta a esta necesidad, planteando una aplicación móvil que integre procesos de autenticación, administración de perfil, consulta de eventos, inscripción y seguimiento del usuario. Además, su arquitectura basada en microservicios permite una evolución ordenada del sistema y una mejor separación de responsabilidades técnicas.

Desde el punto de vista académico, el proyecto también permite aplicar conocimientos en análisis, diseño, arquitectura de software, desarrollo móvil, bases de datos, gestión de proyectos y trabajo incremental por sprints.

5. Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil Android llamada Eventra que permita a los usuarios registrarse, autenticarse, administrar su perfil, consultar eventos deportivos, inscribirse y participar en ellos, mediante una solución escalable basada en microservicios y desarrollada bajo metodología Scrum.

6. Objetivos específicos

Implementar un sistema de autenticación seguro para registro, inicio de sesión y control de sesiones.

Desarrollar la gestión de perfil del usuario, incluyendo preferencias, contacto de emergencia, información física y datos médicos básicos.

Construir el módulo de eventos para consulta, creación, administración e inscripción.

Implementar funcionalidades asociadas a la participación del usuario en eventos.

Incorporar en una fase posterior el seguimiento de actividad mediante GPS, tiempo y distancia.

Integrar frontend Android y backend mediante APIs REST.

Validar el sistema por medio de pruebas funcionales y técnicas.

Mantener documentación estructurada y coherente con el desarrollo del proyecto.

7. Alcance del proyecto

El proyecto Eventra comprende el análisis, diseño, desarrollo e integración de una aplicación móvil Android para eventos deportivos de running, con arquitectura basada en microservicios.

Dentro de su alcance se incluye el desarrollo de los módulos de autenticación, usuario, eventos y seguimiento básico de actividad. El proyecto también contempla la elaboración de documentación técnica y académica, el diseño del sistema en Figma, la modelación de bases de datos y la organización del trabajo por sprints.

No forman parte del alcance actual una versión para iOS, integración con dispositivos wearables, pasarelas de pago, mensajería en tiempo real o funciones avanzadas de red social.

8. Entregables principales

Los principales entregables del proyecto son los siguientes:

Documento de visión

Documento general del proyecto

Documento de requerimientos

Documento de microservicios

Acta de constitución

Casos de uso del sistema

EDT / WBS del proyecto

Modelo relacional por microservicio

Scripts SQL de creación de base de datos

Prototipo en Figma

Frontend Android en Java y XML

Backend Node.js con Express

APIs REST funcionales

Evidencias de pruebas e integración

Producto funcional por incrementos

9. Requisitos de alto nivel

El proyecto debe contemplar, como mínimo, los siguientes requisitos de alto nivel:

Registro e inicio de sesión de usuarios

Gestión de credenciales y sesiones

Consulta y actualización de perfil

Gestión de preferencias y datos complementarios del usuario

Consulta de eventos

Visualización de detalle de evento

Creación y edición de eventos

Inscripción y cancelación de inscripción

Visualización de participación del usuario

Seguimiento deportivo por GPS, tiempo y distancia en la fase correspondiente

10. Stakeholders del proyecto

Los interesados principales del proyecto son:

| Stakeholder | Rol | Interés principal |
| --- | --- | --- |
| Usuario final | Participante | Usar la aplicación para gestionar su experiencia en eventos |
| Organizador / administrador | Gestor | Administrar eventos y participantes |
| Equipo de desarrollo | Técnico | Diseñar, construir, probar e integrar el sistema |
| Docente | Supervisor académico | Evaluar calidad, coherencia y cumplimiento del proyecto |
| Proyecto Eventra | Producto digital | Consolidarse como solución funcional y escalable |

11. Supuestos

Para el desarrollo de Eventra se asume que:

Los usuarios contarán con dispositivos Android compatibles.

Existirá conectividad a internet para acceder a la aplicación y sus servicios.

El equipo dispondrá de acceso a herramientas como PostgreSQL, GitHub, Jira, Postman y Android Studio.

Los prototipos de Figma serán la base visual para el desarrollo del frontend.

La estructura definida en Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3 y Sprint 4 se tomará como línea base del desarrollo.

12. Restricciones

El proyecto presenta las siguientes restricciones:

Tiempo limitado por calendario académico.

Recursos humanos y técnicos acotados.

Uso obligatorio del stack definido para el proyecto.

Priorización del alcance en función de los sprints establecidos.

Necesidad de mantener coherencia entre documentación, backlog y producto desarrollado.

13. Recursos del proyecto

Para la ejecución del proyecto Eventra se identifican recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura y de licenciamiento. La siguiente estimación económica se plantea para un horizonte de 6 meses de desarrollo, considerando un equipo de 5 desarrolladores junior, el stack técnico ya definido para el proyecto y los servicios mínimos necesarios para desarrollo, pruebas e integración. La valoración se presenta en pesos colombianos (COP). La mano de obra se calculó con una tarifa de planeación de $2.800.000 COP mensuales por desarrollador junior, equivalente a $14.685 COP por hora, con base en referencias salariales públicas del mercado colombiano.

### 13.1 Tabla de recursos estimados del proyecto

| Recurso | Cantidad | Base de costo | Costo unitario | Horizonte | Costo estimado total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador junior | 5 | Tarifa de planeación mensual | $2.800.000 COP/mes | 6 meses | $84.000.000 COP |
| GitHub Free | 5 usuarios | Licencia | $0 COP | 6 meses | $0 COP |
| Jira Free | 5 usuarios | Licencia | $0 COP | 6 meses | $0 COP |
| Android Studio | 5 usuarios | Licencia | $0 COP | 6 meses | $0 COP |
| PostgreSQL | 1 implementación | Licencia | $0 COP | 6 meses | $0 COP |
| pgAdmin | 5 usuarios | Licencia | $0 COP | 6 meses | $0 COP |
| Node.js + Express | 1 stack | Licencia | $0 COP | 6 meses | $0 COP |
| Java / SDK Android | 5 usuarios | Licencia | $0 COP | 6 meses | $0 COP |
| Render Web Service Starter | 3 servicios | $25.051,74 COP/mes por servicio | $25.051,74 COP/mes | 6 meses | $450.931,32 COP |
| Render Postgres Free | 1 instancia | Servicio cloud | $0 COP | 6 meses | $0 COP |
| Google Play Console | 1 cuenta | Pago único | $89.470,50 COP | una vez | $89.470,50 COP |

Total base estimado del proyecto (recursos mínimos + equipo humano): $84.540.401,82 COP.

## 13.2 Recursos opcionales recomendados

Estos recursos no son estrictamente obligatorios para un proyecto académico si se trabaja con planes gratuitos, pero sí pueden mejorar la operación, colaboración o calidad del entregable final.

| Recurso opcional | Cantidad | Base de costo | Costo unitario | Horizonte | Costo estimado total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Figma Professional (1 full seat) | 1 usuario | $16 USD/mes | $57.261,12 COP/mes | 6 meses | $343.566,72 COP |
| Postman Team | 5 usuarios | $19 USD/usuario/mes | $67.997,58 COP/usuario/mes | 6 meses | $2.039.927,40 COP |
| Postman Solo | 1 usuario | $9 USD/mes | $32.209,38 COP/mes | 6 meses | $193.256,28 COP |

Total base + Figma Professional: $84.883.968,54 COP.

Total base + Figma Professional + Postman Team: $86.923.895,94 COP.

13.3 Costos de despliegue en producción

Una vez finalizado el desarrollo del proyecto Eventra, se requiere una infraestructura tecnológica y un equipo de soporte para garantizar su funcionamiento en un entorno real. A continuación, se presenta la estimación de costos mensuales de operación para un escenario inicial con una base de usuarios entre 1.000 y 5.000 usuarios activos.

Infraestructura

| Recurso | Cantidad | Costo unitario mensual | Total mensual |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidores backend (microservicios) | 3 | $50.000 COP | $150.000 COP |
| Balanceador / API Gateway | 1 | $40.000 COP | $40.000 COP |
| Base de datos PostgreSQL (producción) | 1 | $120.000 COP | $120.000 COP |
| Almacenamiento (logs y backups) | 1 | $40.000 COP | $40.000 COP |

Subtotal infraestructura: $350.000 COP / mes

Servicios externos y APIs

| Recurso | Cantidad | Costo unitario mensual | Total mensual |
| --- | --- | --- | --- |
| API de mapas / GPS | 1 | $150.000 COP | $150.000 COP |
| Servicio de notificaciones (Firebase) | 1 | $50.000 COP | $50.000 COP |
| Servicios adicionales de autenticación | 1 | $40.000 COP | $40.000 COP |

Subtotal servicios: $240.000 COP / mes

Herramientas de operación

| Recurso | Cantidad | Costo unitario mensual | Total mensual |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub Pro (equipo) | 5 | $20.000 COP | $100.000 COP |
| Jira Standard | 5 | $30.000 COP | $150.000 COP |
| Figma Professional | 1 | $60.000 COP | $60.000 COP |
| Postman Team | 5 | $70.000 COP | $350.000 COP |

Subtotal herramientas: $660.000 COP / mes

Equipo de mantenimiento

| Rol | Cantidad | Costo mensual | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador backend junior | 1 | $2.800.000 COP | $2.800.000 COP |
| Desarrollador frontend Android | 1 | $2.800.000 COP | $2.800.000 COP |
| QA / soporte | 1 | $2.000.000 COP | $2.000.000 COP |

Subtotal equipo: $7.600.000 COP / mes

Resumen total de operación

| Categoría | Costo mensual |
| --- | --- |
| Infraestructura | $350.000 COP |
| Servicios externos | $240.000 COP |
| Herramientas | $660.000 COP |
| Equipo de mantenimiento | $7.600.000 COP |

Total mensual estimado:

$8.850.000 COP / mes

Proyección anual

$106.200.000 COP / año

## 13.3 Fuentes y criterio de valoración

- Salario del desarrollador junior: Computrabajo reporta una media de $1.936.837 COP/mes, y vacantes recientes en Colombia muestran rangos reales de $2.500.000, $2.800.000, $3.000.000 y hasta $3.500.000 COP/mes para perfiles junior. Con base en eso, se fijó una tarifa de planeación de $2.800.000 COP/mes por desarrollador junior.

- Jornada laboral usada para tarifa por hora: se tomó la jornada ordinaria de 44 horas semanales vigente en Colombia antes del ajuste a 42 horas en julio de 2026.

- GitHub: el plan Free tiene costo de $0 USD/mes.

- Jira: el plan Free aplica para hasta 10 usuarios, por lo que el equipo de 5 desarrolladores puede operar sin costo de licencia. Además, Atlassian indica que Cloud puede tener 50% de descuento para clientes académicos elegibles si en algún momento se requiere un plan pago.

- Figma: Starter es gratis y Professional cuesta $16 USD/mes por full seat.

- Postman: Free cuesta $0, Solo $9 USD/mes y Team $19 USD/usuario/mes.

- Render: el Web Service Starter cuesta $7 USD/mes y Render Postgres parte desde $0 USD/mes. Render además indica que las instancias gratuitas son adecuadas para pruebas, hobby projects o validación tecnológica, lo cual encaja con un proyecto académico.

- Google Play Console: el registro tiene un pago único de US$25.

- TRM usada para convertir USD a COP: 3.578,82 COP por USD.

## 13.4 Redacción breve de cierre para el acta

Los recursos estimados del proyecto muestran que el principal costo de Eventra corresponde al equipo de desarrollo, mientras que la mayoría del stack tecnológico base puede operar con herramientas gratuitas o de bajo costo. En un escenario académico y de MVP, el proyecto puede ejecutarse con un costo base cercano a $84,54 millones COP para 6 meses, y escalar a aproximadamente $86,92 millones COP si se agregan herramientas colaborativas pagas como Figma Professional y Postman Team.

14. Riesgos iniciales

Entre los riesgos identificados se encuentran:

Retrasos en la integración entre frontend y backend.

Problemas de conexión o configuración de bases de datos PostgreSQL.

Cambios no controlados en el alcance.

Desalineación entre diseño visual y desarrollo móvil real.

Sobrecarga de actividades en los sprints.

Fallos técnicos en la implementación del módulo GPS.

15. Cronograma general por sprints

| Sprint | Enfoque principal |
| --- | --- |
| Sprint 1 | Base del sistema, autenticación, usuario, registro, login y navegación |
| Sprint 2 | MVP de eventos, creación, consulta e inscripción |
| Sprint 3 | Funcionalidad avanzada de eventos, perfil y participación |
| Sprint 4 | Seguimiento con GPS, tiempo, distancia y visualización del recorrido |

16. Criterios de éxito

El proyecto será considerado exitoso si logra:

Autenticación funcional y segura

Gestión de perfil estable

Consulta y administración de eventos

Inscripción operativa a eventos

Integración estable entre frontend y backend

Implementación del seguimiento GPS en el sprint correspondiente

Coherencia entre backlog, desarrollo y documentación

17. Conclusión

La presente Acta de Constitución formaliza el proyecto Eventra como una iniciativa de desarrollo de software móvil orientada a la gestión de eventos deportivos de running. El documento establece una base clara para su ejecución, define el alcance y los objetivos del proyecto, y orienta el trabajo técnico y académico bajo una estructura organizada, incremental y escalable.

17. Aprobación

| Nombre | Rol | Firma |
| --- | --- | --- |
| Daniel Alejandro Marrtínez Escandón | Responsable del proyecto | __________ |
| Anthony Brand Ramos | Desarrollador backend | __________ |
| Wilson Andrés Ospina Hinestroza | Desarrollador frontend | __________ |
| Jesús Estenllos Loaiza | Desarrollador backend | __________ |
| Jhoon Edward Suarez Salazar | Desarrollador frontend | __________ |
| Docente | Supervisor académico | __________ |