EDT / WBS del Proyecto Eventra

1. Introducción

La Estructura de Desglose del Trabajo, también conocida como EDT o WBS, es una herramienta de gestión que permite organizar jerárquicamente el proyecto en entregables y componentes de trabajo cada vez más detallados. En el caso de Eventra, la EDT permite representar el proyecto completo de forma estructurada, alineando la visión del producto con la planificación por sprints, la arquitectura técnica y los entregables documentales.

Este documento presenta la EDT integral del proyecto, partiendo desde el nivel general hasta componentes específicos relacionados con los módulos funcionales, el desarrollo técnico, las pruebas y la documentación.

2. Objetivo de la EDT

El objetivo de esta EDT es descomponer el proyecto Eventra en componentes gestionables, comprensibles y controlables, permitiendo una mejor planificación, seguimiento y organización del trabajo a lo largo de todo su ciclo de desarrollo.

3. EDT jerárquica del proyecto

1.0 Proyecto Eventra

1.1 Dirección y gestión del proyecto

1.1.1 Definición del alcance
1.1.2 Planificación inicial
1.1.3 Organización del backlog
1.1.4 Configuración de Jira
1.1.5 Gestión de sprints
1.1.6 Seguimiento y control
1.1.7 Gestión de riesgos
1.1.8 Control documental

1.2 Análisis y definición del producto

1.2.1 Elaboración del documento de visión
1.2.2 Identificación de objetivos del sistema
1.2.3 Identificación de actores y usuarios
1.2.4 Definición de requerimientos funcionales
1.2.5 Definición de requerimientos no funcionales
1.2.6 Elaboración de casos de uso
1.2.7 Delimitación del MVP
1.2.8 Priorización por sprints

1.3 Diseño funcional y técnico

1.3.1 Diseño de arquitectura general
1.3.2 Diseño de microservicios
1.3.3 Diseño de endpoints y APIs
1.3.4 Diseño del modelo relacional
1.3.5 Diseño de interfaces en Figma
1.3.6 Conversión del diseño a Android XML
1.3.7 Definición de identidad visual Eventra

1.4 Sprint 1 – Base del sistema, autenticación y usuario

1.4.1 Configuración del proyecto Android
1.4.2 Estructura base del frontend
1.4.3 Desarrollo de pantalla de registro
1.4.4 Desarrollo de pantalla de login
1.4.5 Validaciones de formularios
1.4.6 Navegación base entre pantallas
1.4.7 Desarrollo del microservicio Auth
1.4.8 Desarrollo del microservicio User
1.4.9 Integración frontend-auth
1.4.10 Integración frontend-user
1.4.11 Pruebas de registro y login
1.4.12 Consolidación técnica del sprint

1.5 Sprint 2 – MVP de eventos, creación e inscripción

1.5.1 Definición funcional del módulo de eventos
1.5.2 Diseño del flujo de eventos
1.5.3 Desarrollo backend del módulo de eventos
1.5.4 Desarrollo frontend del listado de eventos
1.5.5 Desarrollo de detalle de evento
1.5.6 Desarrollo del flujo de creación de evento
1.5.7 Desarrollo del flujo de inscripción
1.5.8 Validaciones de cupos y estado
1.5.9 Integración del módulo de eventos
1.5.10 Pruebas del MVP de eventos

1.6 Sprint 3 – Funcionalidad avanzada de eventos, perfil y participación

1.6.1 Edición de evento
1.6.2 Administración del estado del evento
1.6.3 Publicación de novedades
1.6.4 Gestión de participantes
1.6.5 Consulta de mis eventos
1.6.6 Consulta del estado de inscripción
1.6.7 Cancelación de inscripción
1.6.8 Visualización logística del evento
1.6.9 Gestión ampliada de perfil
1.6.10 Integración funcional del sprint
1.6.11 Pruebas y correcciones

1.7 Sprint 4 – Seguimiento con GPS, tiempo y distancia

1.7.1 Diseño del módulo de tracking
1.7.2 Solicitud y gestión de permisos de ubicación
1.7.3 Captura de ubicación en tiempo real
1.7.4 Cálculo de distancia recorrida
1.7.5 Cálculo de tiempo transcurrido
1.7.6 Visualización del recorrido
1.7.7 Interfaz de inicio de actividad
1.7.8 Interfaz de seguimiento
1.7.9 Interfaz de resumen final
1.7.10 Integración del módulo GPS
1.7.11 Pruebas funcionales de tracking

1.8 Base de datos

1.8.1 Script de creación de bases de datos
1.8.2 Esquema del microservicio Auth
1.8.3 Esquema del microservicio User
1.8.4 Modelado de datos del módulo de eventos
1.8.5 Ajustes de base de datos por sprint
1.8.6 Validación de integridad lógica

1.9 Calidad y pruebas

1.9.1 Pruebas de endpoints con Postman
1.9.2 Pruebas de validación de formularios
1.9.3 Pruebas de integración
1.9.4 Corrección de errores
1.9.5 Validación por sprint
1.9.6 Revisión funcional final

1.10 Documentación

1.10.1 Documento de visión
1.10.2 Documento general del proyecto
1.10.3 Documento de microservicios
1.10.4 Documento de requerimientos
1.10.5 Acta de constitución
1.10.6 Casos de uso
1.10.7 EDT / WBS
1.10.8 Modelo relacional
1.10.9 Evidencias de pruebas
1.10.10 Entrega final académica

1.11 Cierre del proyecto

1.11.1 Consolidación del producto funcional
1.11.2 Revisión integral del sistema
1.11.3 Ajustes finales
1.11.4 Preparación de presentación
1.11.5 Cierre académico del proyecto

4. EDT resumida tipo árbol

1.0 Proyecto Eventra
  1.1 Dirección y gestión del proyecto
  1.2 Análisis y definición del producto
  1.3 Diseño funcional y técnico
  1.4 Sprint 1 – Base del sistema, autenticación y usuario
  1.5 Sprint 2 – MVP de eventos, creación e inscripción
  1.6 Sprint 3 – Funcionalidad avanzada de eventos, perfil y participación
  1.7 Sprint 4 – Seguimiento con GPS, tiempo y distancia
  1.8 Base de datos
  1.9 Calidad y pruebas
  1.10 Documentación
  1.11 Cierre del proyecto

5. EDT / WBS

6. Conclusión

La EDT del proyecto Eventra permite organizar de manera jerárquica todos los componentes del trabajo requeridos para llevar el proyecto desde su fase de definición hasta su cierre. Esta estructura facilita la comprensión global del proyecto, fortalece la planificación por sprints y ayuda a mantener trazabilidad entre documentación, desarrollo técnico, pruebas y entregables.